南通纺织控股集团纺织染公司

消防水池及泵站工程

施工招标文件

项目编号：NTS2013102002

招  标 单 位：南通纺织控股集团纺织染公司

招标代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司

日        期：二○一三年十月二十三日

目  录

第一章  投标须知及投标须知前附表	3

一、投标须知前附表	3

二、投 标 须 知	5

(一)总     则	5

(二)招标文件	6

(三) 投标文件	7

(四) 投标报价	9

(五) 投标文件的密封和递交	11

(六) 开标、评标和定标	12

（七）授予合同	14

第二章  价格单因素评标办法	15

第三章  建设工程施工合同	16

第一部分　协议书	16

第二部分　通用条款(略)	18

第三部分　专用条款	18

第四章  工程建设标准	32

一、工程采用的计价规范	32

二、本工程采用的技术规范	32

三、本工程对施工工艺的特殊要求	33

第五章  图纸、技术资料及附件	34

第六章  投标文件格式	35

一、法定代表人身份证明书	36

二、授权委托书	37

三、投  标  函	38

四、已标价的工程量清单	39

投 标 总 价	40

总  说  明	41

工程项目投标报价汇总表	42

单项工程投标报价汇总表	43

单位工程投标报价汇总表	44

分部分项工程量清单与计价表	45

工程量清单综合单价分析表	46

措施项目清单与计价表（一）	47

措施项目清单与计价表（二）	48

措施项目清单费用分析表	49

其他项目清单与计价汇总表	50

规费、税金项目清单与计价表	56

发包人供应材料一览表	57

承包人供应主要材料一览表	58

五、计划投入的主要施工机械设备表	59

六、主要施工管理人员表	60

# 第一章  投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 消防水池及泵站工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南通市五一路99号南通纺织控股集团纺织染有限公司 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 建筑约420平方米，共一个标段。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料（如有甲供及招标人另行发包的除外） |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开工时间： 2013 年 11月，施工总工期：60日历天 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 土建及水电安装工程，具体详见工程量清单。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定价格报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 为： 20 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标担保金额 | 人民币壹万元整 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 | 由各投标单位自行踏勘 |
| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| 13 | 20.1 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本 壹 份。 |
| 14 | 21 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人：江苏爱德信工程项目管理有限公司 截止时间：2013年10月26日9时30分至11时 提交地点：南通纺织控股集团纺织染有限公司捻线车间2楼会议室 |
| 15 | 24 | 开 标 | 开标时间：2013年10月26日14时00分 开标地点：南通纺织控股集团纺织染有限公司捻线车间2楼会议室 |
| 16 | 36 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为工期、安全保证金均为中标价的2% |
| 17 | 招标单位 |  | 招标单位： 南通纺织控股集团纺织染公司 联 系 人： 周晓丹 联系电话：13809081907 |
| 18 | 招标代理机构 |  | 招标代理： 江苏爱德信工程项目管理有限公司 联 系 人： 徐茂斌 电话/传真：0513-80901552 E-mail：zb5100448@163.com |

## 二、投 标 须 知

### (一)总     则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：

招标人提供的施工图纸所示的土建及水电安装工程，具体详见工程量清单。

1.3现场条件

1.3.1施工现场拆迁及平整情况：以目前施工场地的现状为准。

1.3.2施工用水、电：已接至施工现场边缘，现场内施工用临时水、电管线承包人自行接入，费用自理。

1.3.3场内外道路：施工用主、次临时道路由投标人自行考虑，相关费用经现场踏勘后列入投标报价，工程结算时不作任何调整。

1.3.4其他：投标人应自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

1.4承包方式说明：承包方式采用工程施工招标的范围内的包工、包料（如有发包人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定承包人。

2、投标人资格要求

2.1参加投标的承包人必须具有独立法人资格和房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质施工资质。

2.2参加投标的项目经理必须具备建筑工程专业贰级及其以上注册建造师资质。

2.3中标单位拟派往本工程项目的组成人员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均需得到招标人书面认可。否则，视为违约。

2.4本工程不接受联合体形式的投标方式

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### (二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：投标文件格式

第七章：工程量清单

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件1日内向招标代理人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于 2013年10月25日11时前以书面形式递交至南通市人民中路95号纺织大厦1404室（江苏爱德信工程项目管理有限公司），招标人以书面形式予以解答，并分发所有获得招标文件的投标人。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

### (三) 投标文件

7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 1 日内向招标代理人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、投标文件应包括下列 8.1-8.7 条内容。

8.1法定代表人身份证明书；

8.2授权委托书(如有授权)；

8.3投标函；

8.4工程量清单计价表(无内容的空表不需提供)：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表（一）、（二）、措施项目清单费用分析表，其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、专业工程暂估价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表、工程量清单综合单价分析表（工程量清单综合单价分析表在正本中装订，副本中不需装订）、材料暂估价格表；

8.5主材、特材和其他需发包人供应的材料用量，发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表；

8.6计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表，投标文件中必须注明拟派往本项目的五大员姓名及其证书号，并附上岗证复印件；

8.7资格证明材料：(1)企业法人营业执照(2)企业资质证书(3)项目负责人资质证书(4)近两年来，企业及项目负责人的工作业绩、获得的各种荣誉。

9、招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标人必须按投标须知要求的投标保证金金额在递交投标文件的同时以现金方式提交给招标人。本工程的投标保证金金额见前附表第11项。

13.2未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还(无息)。

13.3 中标单位的投标保证金在签订合同后予以退还(无息)。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)放弃中标项目的；

(2)拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

(3)不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

14、踏勘现场

14.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四) 投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内施工图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16、投标报价方式

本工程项目采用固定总价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间人工及各类建材的市场风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17、投标报价的计价方法

参照江苏省计价表和费用计算规则，套用定额子目，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的工程造价计价方式。其中人工、机械台班单价按省造价管理部门规定，材料价格按市造价管理部门发布的南通市市场指导价取定。

18、标底编制依据

18.1本工程招标文件(含施工招标答疑)、全套施工设计图纸及其他技术资料；

18.2《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》2004年版、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2004年版、《江苏省安装工程计价表》2004年版、《江苏省建设工程费用定额(2009年)》以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。

18.3材料价格执行《南通市建设工程造价信息》2013年第10期。无信息价的材料有暂定价按暂定价执行，没有暂定价的按市场行情考虑。若有品牌要求的材料，承包人必须按指定的品牌及要求采购，并得到发包方及监理方的认可后方可使用。

18.4不可竞争费按以下规定计取（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为措施项目清单费用，C、为其它项目费用）

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建(%) | 安装(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 工程排污费 | A+B+C | 暂不计 | 暂不计 |
| 2 |  | 建筑安全监督 管理费 | A+B+C | 不计 | 不计 |
| 3 |  | 社会保障费 | A+B+C | 3.00 | 2.20 |
| 4 |  | 住房公积金 | A+B+C | 0.50 | 0.38 |
| 5 | 现场安全 文明施工 措施费 | 基本费 | A | 2.20 | 0.80 |
| 6 |  | 考评费 | A | 不计 | 不计 |
| 7 |  | 奖励费 | A | 不计 | 不计 |
| 8 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 3.477 | 3.477 |

18.5其它有关费率：

临时设施费率：土建按1.60%，安装按1.00%；

检验试验费率：土建按0.20%，安装按0.15%。

(3)本工程管理费和利润按费用定额(2009年)规定计取。

19、投标报价编制要求

19.1采用计价表计价方式，除不可竞争费用费用外，投标人可根据自己的施工组织设计及自身实际情况不低于成本报价。

19.2承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、硬化场地后的场地拆除等建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，相关费用（含渣土证费用)由投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

19.3本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.4因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.5本工程的水源、电源已接至施工现场范围内，再接至施工用电点相关事宜由承包人自行安排，所需费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.6对未设暂定价，且未指定品牌的材料，投标人在报价时考虑使用国产中档且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

19.7不可竞争费用(安全文明施工措施费、规费和税金的费率)、暂列金额、暂估价、招标人提供的暂定价及甲供材料价格在投标报价时不得调整，否则，按无效投标文件处理。

19.8报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。

19.9标文件格式必须表式齐全，不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

19.10其他未尽事宜在书面答疑中明确。

### (五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1投标人应准备 贰 份完整的投标文件，其中正本壹份，副本壹份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。投标人可将投标文件正、副本统一密封。正本和副本分别密封时，应在封袋上标明正、副本字样。

20.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

20.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21、投标截止时间

投标人须在前附表中第14项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六) 开标、评标和定标

23、本工程评标、定标办法采用综合评标办法，具体做法参见第二章。

24、招标人按本须知前附表第15项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

26、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

27.2未按招标文件要求提交投标保证金的；

27.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

27.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

27.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

27.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

27.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

27.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

27.10投标人的投标报价高于招标控制价的；

27.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.12改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用的；

27.13投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

27.14投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

27.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.16经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

28、评标、定标工作由招标人组织进行。

29、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标报价可以四舍五入到“元”。

31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

### （七）授予合同

32、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

33、合同协议书签订前中标人应按本须知前附表第16项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金支票或银行保函。

34、若中标人不能按本须知第33条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人(建造师)。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

36、中标人在签订合同前必须提供壹套投标文件的Word、Excel文档或造价师3000、智慧、世纪胜算、神机妙算等造价软件支持的全套电子文件(用普通光盘或U盘刻录)。

37、中标人在中标后需先签订安全施工承诺，否则视为自动放弃中标。

# 第二章  价格单因素评标办法

一、结合工程实际情况，各投标人必须满足招标公告要求，招标文件中的工期、质量要求后方可参加评标。

二、根据各投标人的工期、质量、施工方案等因素进行打分，得分最高者为中标人，如有相同者，现场抽签确定中标人。

三、有效报价指投标人低于招标控制价的投标报价。

四、本工程招标控制价为(人民币)：    万元。

# 第三章  建设工程施工合同

## 第一部分　协议书

发包人(全称)： 南通纺织控股集团纺织染公司

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：消防水池及泵站工程

工程地点：南通市五一路99号南通纺织控股集团纺织染有限公司

工程内容：招标人提供的施工图纸所示的土建及水电安装工程，具体详见工程量清单。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

资金来源： 自筹

2、工程承包范围

承包范围： 同工程内容

3、合同工期：

开工日期：2013年11月   日，具体按发包人小开工报告为准。

竣工日期：2014年01月  日

合同工期总日历天数：60天，工期保证金均为中标价的5%。如达不到本协议书约定的工期要求，逾期1天扣除1%。

4、质量标准

工程质量标准：合格，安全保证金为中标价的5%。如达不到本协议书约定的合格验收标准，则质量安全保证金不予退还。

5、合同价款

金额(大写)：                    （币种，金额，单位）

（小写）

6、组成合同的文件

6.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）工程量清单

（8）图纸

（9）工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：          年      月      日

合同订立地点： 南通纺织控股集团纺织染公司

本合同双方约定：双方签字盖章、承包人缴纳履约保证金后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

## 第二部分　通用条款(略)

具体详见(GF-1999-0201)

## 第三部分　专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；(4)招标文件；（5）专用条款；（6）通用条款；（7）标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；（9）已标价的工程量清单。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令。《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

发包人提供标准、规范的时间：         /

国内没有相应标准、规范时的约定：     /

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供全套施工图肆套。

包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。

使用国外图纸的要求及费用承担：         /

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.3发包人派驻的工程师

姓名：           职务：

职权： 代表发包人行使权利和履行义务。

5.6不实行监理的，工程师的职权：对本工程施工阶段的质量、进度安全进行控制，以及合同管理、信息管理和现场的组织协调。

7、建造师

姓名：                         职务：

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以目前工地现状交付承包人。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 计算工期前将水、电、通讯线路接至施工场地（由承包人统一挂表，经发包人、监理确认读数后向有关部门缴费）。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前负责场外道路的开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供工程地质和地下管网线路等资料。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥相关开工手续。

(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验。

(7)图纸会审和设计交底时间： 现场另行确定。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

(9)双方约定发包人应做的其他工作： 协商办理。

8.2发包人委托承包人办理的工作：视具体情况协商解决。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定 。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划、详细的施工进度计划、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。每10日向发包人提供已完工程量报表（含工程量变更及签证预算）及下10日详细的施工进度计划、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。甲供材料须提前15天提供计划，否则，引起的工期延误责任完全由承包人承担。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作、安全用电及消防等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，提供安全保护措施，负责发包人的安全责任，承担安全事故的所有经济和法律责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。承包人对发包人的总配电间进行承担管理责任，进场后一周内向发包人报现场负责管理电工的有效电工证件复印件（带原件审核）和联系电话，并加盖发包单位公章。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按通用条款并参照发包方需求提供。

(5)需承包人办理有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续，并承担相关费用。负责协调处理周边民事纠纷。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款第9条第1款执行。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，其费用由发包人承担，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求：按文明工地现场要求组织施工。

(9)双方约定承包人应做的其他工作： 承包人在竣工验收后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，不具备工期安全要求的将扣除保证金，并追究对厂区的损失，超过10天合同不予生效。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工方案经业主跟监理审查通过后生效。

10.1.1承包人编制的总进度计划中应明确基础、主体、装饰、竣工完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。

10.1.2实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施。实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。

工程师确认的时间：收到承包人资料三天内予以确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：所有工程必须在中标工期内结束。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：由于发包人原因延误，工期顺延，（但须得到发包人代表签字的书面认可，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人不予索赔）；因承包人原因延误工期，每延误一天向发包人缴纳违约金1%，超过10天，保证金不予退还，并以工程结算价为基数以每天千分之二的比例向发包人缴纳违约金。其他按通用条款中约定的内容执行。

13.2承包人必须按合同规定的期限、程序，提出工程延误的申请，否则不予受理。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位： 按通用条款第17.1款执行。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：       /

五、安全施工

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
　　20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因此导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
　　21、安全防护
　　21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
　　21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
　　22、事故处理
　　22.1发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，并且发包方有权终止此合同。。
　　22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2.本合同价款采用 (1) 方式确定

(1)采用固定总价合同。

- 实际施工期间的市场风险（含人工工资调整、材料价格上涨或下跌等风险）；

- 工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各风险因素所发生的损失和产生的费用。

- 风险费用的计算方法：承包人自行考虑，已包含在合同价中。

- 招标文件投标报价中要求考虑在报价中的所有因素  。

23.2.2合同价款中未包括的风险范围：设计变更；发包方要求的变更。

超出约定风险范围时的合同价款按以下方法进行调整：

(1)工程设计变更及招标人要求变动部分可作调整。如变更引起工程量增减，综合单价须调整时按如下办法执行：A、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；B、合同中没有适用的综合单价的，另行双方商定其综合单价，或其相应综合单价按招标控制价编制依据计价并根据中标价（扣除不可竞争费、暂列金额、暂估价）相对标底价（扣除不可竞争费、暂列金额、暂估价）的下浮率同比例下浮，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据。

23.3.双方约定合同价款的其他调整因素：(1) 发包方认可的设计变更；(2)发包方和监理方均认可的签证。

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

扣回工程款的时间、比例：         /

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每10天提供已完工程量完成情况报告。

26、工程款(进度款)支付

说明：付款基价＝合同价-甲供材料费(如有时)-甲方另行分包合同价(如有时)-暂列金额(如有时) 及其相应费率之和。

26.1双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：基础完成验收合格付付款基价的60%；按规定应提交的竣工资料全部交给发包人，工程结算经审计结束后付至工程结算价的90%，留10%作为保修金，保修期满后一次付清余款(无息)。

26.2承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需承担发包人对其罚款，金额为拖欠款的20%。

26.3发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金或罚金，并以工程联系单的形式发放给承包人。

26.4所有工程付款必须经发包方项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- 材料设备单价与一览表不符：经发包人同意，可以对材料设备的品种、规格等进行调整。

- 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 按通用条款。

- 承包人可代为调剂串换的材料：   按通用条款

- 到货地点与一览表不符：按通用条款

- 供应数量与一览表不符：发包人按承包人提供的甲供材料进场计划供货，（承包人必须保证计划的准确性），如承包人提供计划有误，责任由承包人负责，（发生费用由承包人承担，发包人直接从承包人当期工程款中扣减）。

- 到货时间与一览表不符：  按通用条款执行 。

27.6发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包方采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包方采购综合平均价结算 ，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。甲供材料采购保管费按1%计取。

28、承包人采购材料设备的结算方法：双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经发包人和监理方事先认可并提供产品出厂证明、合格证书，要按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由承包人承担，代用材料时，须经发包方认可。

八、工程变更

29、工程变更及结算

29.1承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在三日内办理完。

29.2承包人接受发包人发出的变更通知单后 14 日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由承包方自动扣减；逾期14天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由承包方自动扣减并对承包人处以审核造价5%的违约金。

29.3特急变更签证的实施以发包人代表签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包方协商一致。但实施后14日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据。

29.4关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）。

29.5当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理和发包人代表在完工后7日内签字确认，否则发包方可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人代表、工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款。

29.6须发包人认质认价的材料，承包人应提前20天向发包人提出。

29.7合同履约中，双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。

29.8工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的分部分项工程费计价表及计价分析表，清单措施项目费计价表及计价分析表其他项目费表、单位工程费汇总表；⑥甲供材料和主要材料表；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月25日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。核对后发包人方可按主合同约定的付款比例与工程款同期支付。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：  工程竣工后一个月内提供贰套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，否则迟一天按每天向发包人支付人民币壹仟元的违约金。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：     /

/

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：    /

/

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：    /

/

双方约定的发包人其他违约责任：               /

/

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因承包人原因延误则工期保证金不予退还，并按中标人工期目标量化考核承诺向发包人支付违约金，其他按通用条款中约定的内容执行。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如达不到协议书约定的合格验收标准，除返工合格外，质量保证金不退还，返工损失费自负。

双方约定的承包人其他违约责任：

1、合同文件中明确的建造师和各专业的管理人员不得以任何理由变更，开工时或施工中若有变更，合同解除，并追究由此给发包人带来的一切损失，建造师及五大员每天在工地不得少于8小时（施工期间），有事必须向发包人书面请假，发包人书面同意后方可离开工地。如发现建造师或五大员违反上述规定，每发现一次罚款2000元。超过5次，发包人有权解除合同，要求承包人退场，并追究由此给发包人带来的一切损失。

2、承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同，工期质量量化考核承诺金不予退还，并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场，并同意发包人按已验收合格工程量的50%的工程价款结算。

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请  建设行政主管部门   调解；

(2)当采取第  1  种方式不能解决时，双方约定向南通市崇川区人民法院提请诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 本工程中所有项目未经发包人批准不得分包 。

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行 。

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：建设工程和施工场地内自有人员的生命财产险

（2）承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无   担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：见投标须知前附表第16项。

(3)双方约定的其他担保事项：    /    。

46、合同份数

正本贰份，副本陆份，共计捌份，双方各执肆份，分送有关部门。

47、补充条款

47.1本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

47.2如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

47.3竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报审计部门审计。

47.4承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

47.5施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，保持道路畅通整洁，如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。

47.6无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

47.7承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

47.8发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

- 承包人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

- 施工期间清理建筑垃圾；

- 对发包人分包工程，承包人必须派专人全力配合。

47.9工程结算约定：

①安全文明施工措施费，结算时按南通市建设工程造价管理处核定费率为准。

②施工用水用电按实计算，最后从工程款中扣除。

③工程最终结算价结算核减率超过送审金额的±5%以外部分的审计费由承包人承担。

47.11图纸如需加晒，要提前三天通知发包人，加晒费承包人自理。

附件1：工程质量保修书

附件1             房屋建筑工程质量保修书

发包人(全称)：南通纺织控股集团纺织染公司

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对消防水池及泵站工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程，以及双方约定的其他项目。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为 2 年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起36小时内（或与发包人约定的时间内）到现场检查情况，72小时内予以保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则发包人可以委托他人维修免费用从承包人保修金中扣除。

3.3发生涉及结构安全或者验证影响使用功能的维修事项，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4在国家规定的工程合理使用年限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身伤害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3.5质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程保修金为工程结算总价的10%，保修期满后结清(无息)。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

该工程的建造师就是售后服务的责任人，全权负责处理保修期内的维修服务工作。在保修期间，承包人接到要求维修的通知须当天履行保修义务，每延误一天罚款500元。发生延误的，发包人有权视具体情况授权有关部门自行维修，发生的费用从承包人保修金中扣除，给业主造成损失的由承包人负责赔偿。发包人留存报修及联系承包人要求维修的记录台帐即视为发包人履行了通知承包人要求维修的义务。如承包人在维修过程中处理不及时或处理不力产生不良后果的，发包人有权给予承包人一定的经济处罚，处罚结果不影响承包人对房屋保修责任的履行。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

# 第四章  工程建设标准

## 一、工程采用的计价规范

1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2008

2、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引(2004年)》

3、《江苏省建筑与装饰工程计价表(2004年)》

4、《南通市建筑装饰工程补充计价表(2004年)》

5、《江苏省建设工程费用定额(2009年)》

## 二、本工程采用的技术规范

1、建筑工程项目管理规范  GB/T50326-2001；

2、工程测量规范  GB50026-93；

3、建筑基坑支护技术规程  JGJ120-99；

4、建筑边坡工程技术规范  GB50330-2002；

5、钢筋焊接及验收规程  JGJ18-96；

6、建设工程监理规范  GB50319-2001；

7、建筑安装工程施工质量验收统一标准  GB50300-2001；

8、建筑地基基础工程施工质量验收规范  GB50202-2002；

9、砌体工程施工质量验收规范  GB50203-2002；

10、混凝土结构工程施工质量验收规范  GB50204-2002；

11、建筑给水排水及采暖工程质量验收规范  GB50242-2002；

12、给水、排水管道施工验收规范 GB50268-2008；

13、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范  GB/T50312-2000；

14、建筑施工安全检查标准  JGJ59-99；

15、施工现场临时用电安全技术规范  JGJ46-88；

16、建筑机械使用安全技术规程  JGJ33-2001；

17、建筑施工高处作业安全技术规范  JGJ80-91；

18、建设工程文件归档整理规范  GB/T50328-2001；

19、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准；

20、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；

## 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2、冬雨季施工要采取相应的保证措施。

# 第五章  图纸、技术资料及附件

(另册提供)

# 第六章  投标文件格式

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加

(招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

## 三、投  标  函

：

(一)根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)

的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在

天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币                            元的投标保证金已按招标文件要求汇入指定的账户。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价         ％的银行保函或上述总价          ％的现金支票作为履约担保。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

## 四、已标价的工程量清单

一、  投标报价的编制应符合下列规定：

1  使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—10、表—11、表—11—1、表—12（不含表—12—6～表—12—8）、表—13、表—15—1、表—15—2。

2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）投标报价的范围

3编制依据等。

二、  投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。

由于工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表数量较多，投标人只需在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。

三、  工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

### 投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                （签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年    月    日

封—3

### 总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

表—01

### 工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总

表—02

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

表—08

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |  | 机械费 |  |  | 管理费 |  | 利润 |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价 （元） |  |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

表—09

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 考评费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 奖励费 |  |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 | 临时设施 |  |  |  |  |
| 6 | 材料与设备检验试验 |  |  |  |  |
| 7 | 赶工措施 |  |  |  |  |
| 8 | 工程按质论价 |  |  |  |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |  |  |  |
| 9 | 各专业工程以“费率”计价的措施项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。                                            表—10

### 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |
| 1 | 二次搬运 |  |
| 2 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |
| 3 | 施工排水 |  |
| 4 | 施工降水 |  |
| 5 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 |  |
| 6 | 特殊条件下施工增加 |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |
| 7 | 各专业工程以“项”计价的措施项目 |  |

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目，具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价，在措施项目费用分析表中列出。

2、本表中的“地上、地下设施，建筑物的临时保护设施”和“特殊条件下施工增加”项目可以不进行费用组成分析，直接按金额报价。

3、专业工程中的“模板”和“脚手架”项目，除招标人另有要求的，一般应按江苏省计价表规定的计算规则进行费用组价。

表—11

### 措施项目清单费用分析表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施费用组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |  |  | 机械费 |  |  | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 |  |  |  | 机械费 |  |  |  | 管理费 |  |  | 利润 |  |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  |  |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价（元） |  |  |  |  | 暂估 合价（元） |  |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费主要是指安装、市政等工程中的主材费用。

表—11-1

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表—12—1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — | 明细详见 表—12—2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表—12—3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表—12—4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表—12—5 |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料暂估价格表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

表—12-2

专业工程暂估价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施 工 机 械 小 计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时。单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，计入投标总价中。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—5

### 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表—13

### 发包人供应材料一览表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

表—15-1

### 承包人供应主要材料一览表

工程名称：                       标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标人填写。

2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

表—15-2

## 五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

# 第七章  工程量清单

消防水池及泵站工程

工 程 量 清 单

工程造价

招  标  人：                  咨 询 人：

(单位盖章)                                 (单位资质专用章)

法定代表人                   法定代表人

或其授权人：                 或其授权人：

(签字或盖章)                                   (签字或盖章)

编  制  人：                 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章)                        (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：    年  月  日  复 核 时 间：     年   月   日

封—1